Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto APT consiste en el diseño y desarrollo de una plataforma web para Handle Kraft, cuyo propósito es mejorar la gestión de sus procesos comerciales mediante la centralización de la información de productos, las solicitudes de cotización y los pedidos de los clientes. A partir de la definición inicial del proyecto, se ha establecido como necesidad principal la organización de la información comercial y la mejora del seguimiento de las solicitudes realizadas por los clientes a través de diferentes canales de comunicación. El avance del proyecto se organiza en distintas etapas: análisis de requerimientos, diseño y modelamiento del sistema, implementación de la base de datos, desarrollo de funcionalidades, pruebas y documentación. Para la gestión de los datos se considera PostgreSQL como alternativa tecnológica, debido a que permite trabajar con una base de datos relacional y mantener la información estructurada. En esta etapa se busca consolidar los objetivos del proyecto, establecer las actividades necesarias para su desarrollo y definir las evidencias que permitirán evaluar los resultados. También se considera la identificación de riesgos, la asignación de recursos y la planificación de los tiempos de trabajo. Como siguiente paso, se priorizará el diseño de la solución y el modelo de datos, procurando que las decisiones técnicas sean coherentes con las necesidades de Handle Kraft y con el tiempo disponible para la asignatura. El estado real de cada actividad se registrará mediante una matriz de seguimiento, que permitirá identificar las tareas completadas, las que se encuentran en desarrollo y aquellas que requieren ajustes. |
| --- | --- |
| Objetivos | Realizar el seguimiento del proyecto APT de Handle Kraft mediante la planificación y evaluación de sus actividades, recursos, tiempos y evidencias, con el propósito de orientar el desarrollo de una plataforma web que permita centralizar la información comercial y mejorar la gestión de productos, cotizaciones y pedidos. |
| Metodología | - Para el desarrollo del proyecto se utilizará una metodología iterativa e incremental, que permita organizar el trabajo en etapas y evaluar los resultados obtenidos durante el proceso. - La metodología contempla las siguientes fases: - Fase 1. Análisis y planificación. Se revisarán las necesidades de Handle Kraft, se definirán los requerimientos funcionales y no funcionales y se establecerá el alcance inicial de la plataforma. - Fase 2. Diseño y modelamiento. Se diseñará la arquitectura del sistema, se identificarán los módulos principales y se elaborarán los diagramas necesarios para representar los procesos y las interacciones de los usuarios. También se diseñará el modelo de datos. - Fase 3. Implementación técnica. Se preparará el entorno de desarrollo y se implementará la estructura de la base de datos utilizando PostgreSQL, si se confirma como tecnología definitiva. Posteriormente, se desarrollarán las funcionalidades priorizadas. - Fase 4. Integración y pruebas. Se comprobará la interacción entre los módulos y la base de datos mediante pruebas funcionales y de integración. Los errores identificados se registrarán y corregirán según su prioridad. - Fase 5. Documentación y evaluación. Se recopilarán las evidencias, se actualizará el estado de las actividades y se evaluará el cumplimiento de los objetivos establecidos. - El seguimiento se realizará mediante una matriz de actividades, que permitirá registrar los recursos utilizados, las duraciones estimadas, los responsables, las observaciones y los ajustes requeridos. Al finalizar cada fase se revisarán los resultados para determinar si es necesario modificar la planificación.. |
| Evidencias de avance | Documento de definición del proyecto APT. Documento con objetivo general y objetivos específicos. Listado de requerimientos funcionales y no funcionales. Diagrama de arquitectura y descripción de componentes. Diagramas de procesos y casos de uso. Diagrama entidad-relación y diccionario de datos. Scripts SQL y capturas del gestor de base de datos. Código fuente, capturas y demostraciones. Casos de prueba y registro de resultados. Cronograma, matriz de actividades e informes. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis de requerimientos y resolución de problemas. | Identificar las necesidades de Handle Kraft y definir los requerimientos funcionales y no funcionales. | Computador, documentos del proyecto, procesador de texto y comunicación con la empresa. | 1 semana | Diego Flores | Es importante confirmar que los requerimientos respondan a necesidades reales. | Completado | No requiere ajustes extras |
| Diseño y arquitectura de software. | Definir la arquitectura general, los módulos y las interacciones entre los componentes de la plataforma. | Herramienta de diagramación, computador y documentación técnica. | 1 semana | Daniel Torres | El diseño debe facilitar el desarrollo y el mantenimiento del sistema. | Completado | No requiere ajustes extras |
| Modelamiento de procesos y sistemas. | Elaborar casos de uso, diagramas de procesos y descripciones de las funcionalidades principales. | Herramienta de diagramación y documento de requerimientos. | 1 semana | Diego Flores | Los diagramas deben coincidir con los requerimientos definidos. | Completado | No requiere ajustes extras |
| Diseño y administración de bases de datos. | Diseñar el modelo entidad-relación, definir tablas, atributos, claves y relaciones. | PostgreSQL, herramienta de modelamiento y editor de texto. | 1 semana | José Gómez | El modelo debe representar correctamente la información de productos, usuarios, cotizaciones y pedidos. | En curso | No requiere ajustes extras |
| Desarrollo de soluciones de software. | Implementar las funcionalidades prioritarias de la plataforma web. | Entorno de desarrollo, tecnologías web seleccionadas, computador y repositorio de código. | 2 a 4 semanas | Daniel Torres | El desarrollo depende de que los requerimientos y el diseño estén suficientemente definidos. | Completado | No requiere ajustes extras |
| Integración de componentes y gestión de datos. | Conectar la plataforma con la base de datos y comprobar las operaciones de registro, consulta, modificación y eliminación que correspondan. | Aplicación web, PostgreSQL, herramientas de depuración y datos de prueba. | 1 a 2 semanas | José Gómez | Se debe comprobar la integridad de la información y el manejo de errores. | En curso | No requiere ajustes extras |
| Aseguramiento de la calidad del software. | Diseñar y ejecutar pruebas funcionales y de integración. | Casos de prueba, computador, aplicación implementada y registro de errores. | 1 semana | Diego Flores | Las pruebas deben considerar escenarios válidos e inválidos. | No iniciado | No requiere ajustes extras |
| Gestión y documentación de proyectos informáticos. | Actualizar el cronograma, organizar las evidencias y elaborar los informes de avance. | Procesador de texto, hoja de cálculo, repositorio de archivos y documentos del proyecto. | Durante todo el proyecto | José Gómez | La documentación debe mantenerse actualizada y reflejar el avance real. | En curso | No requiere ajustes extras |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Los factores que nos ha facilitado con el desarrollo del plan de trabajo es mantener siempre un orden adecuado al momento de realizar las actividades, y lo que nos ha dificultado con el desarrollo del plan de trabajo es que a veces no le damos el tiempo adecuado para realizar las actividades.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Debido al plan de trabajo que usamos para el proyecto no fue necesario ajustar o eliminar actividades.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. No hay actividades que hayan sido retrasadas o no iniciadas debido al plan de trabajo que estamos realizando.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.