Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | HandleKraft |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software: diseño e implementación de una plataforma web orientada a la gestión comercial. Ingeniería de Software: levantamiento de requerimientos, definición de arquitectura y organización del proyecto por etapas. Bases de Datos: modelamiento e implementación de una base de datos relacional utilizando PostgreSQL. Análisis de Sistemas: identificación del problema, análisis del proceso comercial y definición del alcance de la solución. Gestión de Proyectos Informáticos: planificación de actividades, seguimiento del avance y documentación técnica del proyecto. Calidad de Software: diseño de pruebas funcionales para verificar el correcto funcionamiento del sistema. |
| Competencias | Analizar necesidades organizacionales para transformarlas en requerimientos de software. Diseñar soluciones informáticas utilizando principios de ingeniería de software. Modelar e implementar bases de datos relacionales asegurando la integridad de la información. Desarrollar aplicaciones considerando criterios de funcionalidad, mantenibilidad y organización del código. Integrar componentes de software y bases de datos. Planificar, documentar y gestionar el desarrollo de un proyecto tecnológico. Ejecutar pruebas para validar el funcionamiento de la solución implementada. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | - El proyecto buscó solucionar la dificultad que presenta Handle Kraft para administrar de manera centralizada sus procesos comerciales, debido a que gran parte de las consultas, cotizaciones y pedidos se gestionan mediante distintos canales de comunicación, como WhatsApp, Instagram y correo electrónico. - Esta situación puede generar: - información dispersa; - dificultades para realizar seguimiento de pedidos; - mayor tiempo de respuesta; - riesgo de errores administrativos; - menor eficiencia en la organización del negocio. - Este problema es altamente relevante para la Ingeniería en Informática, ya que muchas pequeñas y medianas empresas necesitan digitalizar procesos que todavía realizan manualmente. - Los profesionales del área participan precisamente en: - automatización de procesos; - desarrollo de plataformas de gestión; - integración de información; - optimización de operaciones empresariales. - Por ello, el proyecto representa un caso real donde la informática aporta soluciones concretas a una necesidad organizacional. |
| 2. Objetivos | - Objetivo general - Diseñar y desarrollar una plataforma web para Handle Kraft que centralice la gestión de productos, cotizaciones, personalizaciones y pedidos mediante una solución integrada con base de datos relacional. - Objetivos específicos - Analizar los procesos comerciales actuales para identificar requerimientos. - Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de datos. - Implementar una base de datos utilizando PostgreSQL. - Desarrollar las funcionalidades principales del sistema. - Validar el funcionamiento mediante pruebas. - Documentar todo el proceso de desarrollo. |
| 3. Metodología | - Se utilizó una metodología iterativa e incremental, ya que permitió avanzar por etapas, revisar continuamente el trabajo realizado e incorporar mejoras durante el desarrollo. - Las fases fueron: - Fase 1. Análisis - identificación del problema; - levantamiento de requerimientos; - definición del alcance. - Fase 2. Diseño - arquitectura del sistema; - módulos; - casos de uso; - modelo entidad-relación. - Fase 3. Implementación - configuración del entorno; - desarrollo de la base de datos; - construcción de funcionalidades. - Fase 4. Integración - conexión entre aplicación y base de datos; - validación del flujo de información. - Fase 5. Pruebas - pruebas funcionales; - detección y corrección de errores. - Fase 6. Documentación - elaboración de informes; - recopilación de evidencias. - ¿Por qué fue pertinente esta metodología? - Esta metodología fue adecuada porque permitió dividir el proyecto en tareas manejables. - Cada fase generó entregables concretos que facilitaron: - controlar el avance; - detectar errores tempranamente; - ajustar el alcance cuando fue necesario; - mantener una planificación coherente con el tiempo disponible en Capstone. |
| 4. Desarrollo | - Durante el proyecto se desarrollaron las siguientes actividades. - Etapa; - Actividades. - Análisis; - Levantamiento de requerimientos y definición del problema. - Diseño; - Arquitectura, casos de uso y modelo de datos. - Base de datos; - Diseño del esquema en PostgreSQL. - Desarrollo; - Implementación de funcionalidades principales. - Integración; - Conexión entre la aplicación y la base de datos. - Pruebas; - Validación funcional. - Documentación; - Elaboración de informes y evidencias. - Cada etapa permitió construir progresivamente la solución propuesta. |
| 5. Evidencias | - Documento de definición del proyecto. - Documento de seguimiento. - Diagramas de arquitectura. - Casos de uso. - Modelo entidad-relación. - Diccionario de datos. - Scripts SQL de PostgreSQL. - Capturas del gestor de base de datos. - Capturas de la plataforma web. - Registro de pruebas funcionales. - Cronograma actualizado. - Repositorio del proyecto (GitHub). |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | - El desarrollo del Proyecto APT fortaleció mis intereses profesionales relacionados con el desarrollo full stack y la gestión de bases de datos. - Durante el proyecto pude aplicar conocimientos de análisis de requerimientos, diseño de software y modelamiento de datos en una situación similar a un entorno laboral real. - También comprendí la importancia de planificar correctamente un proyecto antes de comenzar la implementación técnica. - Al finalizar el proyecto, mis intereses profesionales se mantienen orientados hacia el desarrollo de aplicaciones web, la integración de sistemas y el trabajo con bases de datos, aunque ahora tengo una visión más amplia sobre la gestión completa del ciclo de desarrollo de software. A partir del Proyecto APT me gustaría seguir profundizando en áreas relacionadas con: - desarrollo full stack; - arquitectura de software; - bases de datos PostgreSQL; - APIs REST; - despliegue de aplicaciones web. En el ámbito laboral me proyecto participando en equipos de desarrollo donde pueda diseñar e implementar soluciones tecnológicas para empresas. Asimismo, considero que la experiencia obtenida con Handle Kraft constituye una base importante para enfrentar proyectos reales, ya que permitió integrar análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación dentro de un mismo proceso de trabajo. |