INFORME HANDLE KRAFT

| Sección: Vespertino |  | CAPSTONE PTY4614 |
| --- | --- | --- |
|  | Presentado a: Docente: Juan Gana |  |
| Integrantes : 1.- José Gómez 2.-Daniel Torres 3.-Diego Flores |  |  |

ÍNDICE DE CONTENIDO

1.Descripción del proyecto APT.……………………………………………………………………………………………………………………………………...X

2. Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso ..…………………………………………………………………………………………………………………………………….x

3. Relación del proyecto con mis intereses profesionales …………………………………………………………………………………………………………………………………………x

4. Factibilidad del proyecto dentro de la asignatura …………………………………………………………………………………………………………………………………………x

5. Objetivos del proyecto …………………………………………………………………………………………………………………………………………x

6. Propuesta metodológica de trabajo  …………………………………………………………………………………………………………………………………………x

7. Plan de trabajo para el proyecto APT …………………………………………………………………………………………………………………………………………x

8. Propuesta de evidencias …………………………………………………………………………………………………………………………………………x

9. Conclusiones …………………………………………………………………………………………………………………………………………x

# 1. Descripción del proyecto APT

El proyecto APT consiste en el desarrollo de una plataforma web de gestión comercial y operacional para Handle Kraft, emprendimiento dedicado a la venta de bolsas de papel kraft estándar y personalizadas para emprendedores, pequeños comercios y empresas.

Actualmente, Handle Kraft gestiona gran parte de la comunicación con sus clientes mediante distintos canales, como WhatsApp, Instagram y correo electrónico. A través de estos medios se realizan consultas relacionadas con productos, tamaños, cantidades, precios, disponibilidad y personalización. Esta modalidad genera dificultades para centralizar la información, realizar cotizaciones, mantener la trazabilidad de los pedidos y administrar eficientemente las operaciones.

Como solución, se propone desarrollar una plataforma web que permita conectar las actividades comerciales con los procesos internos de la empresa. El sistema contemplará funcionalidades para clientes y administradores, permitiendo gestionar productos, cotizaciones, pedidos, estados de pedidos, diseños personalizados, inventario y proveedores.

El proyecto considera inicialmente el desarrollo de un MVP (Producto Mínimo Viable) que incluirá gestión de usuarios, catálogo de productos, cotizaciones básicas, generación de pedidos, administración de estados, panel administrativo e inventario básico. El desarrollo se realizará de manera incremental, permitiendo validar las funcionalidades y realizar ajustes durante el proceso.

# 2. Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

El proyecto Handle Kraft se relaciona directamente con las competencias desarrolladas durante la carrera de Ingeniería en Informática, debido a que requiere aplicar conocimientos de análisis, diseño, desarrollo, bases de datos, gestión de proyectos, pruebas y tecnologías web.

Entre las principales competencias que se aplicarán se encuentran:

- Desarrollo de soluciones informáticas

El proyecto requiere analizar una problemática real y transformarla en una solución tecnológica mediante el desarrollo de una plataforma web. Esto implica diseñar e implementar funcionalidades orientadas a resolver las necesidades comerciales y operacionales de Handle Kraft.

- Análisis y levantamiento de requerimientos

Será necesario identificar las necesidades de los usuarios y del negocio, determinar los requerimientos funcionales y no funcionales y establecer las funcionalidades prioritarias para el MVP.

- Desarrollo de aplicaciones

La construcción de la plataforma permitirá aplicar conocimientos de programación y desarrollo web para implementar módulos como registro e inicio de sesión, catálogo, cotizaciones, pedidos, administración e inventario.

- Gestión de bases de datos

La plataforma necesitará almacenar y administrar información relacionada con usuarios, productos, clientes, cotizaciones, pedidos, diseños, inventario y otros elementos del negocio. Por lo tanto, se aplicarán conocimientos relacionados con modelamiento y gestión de bases de datos.

- Pruebas y aseguramiento de calidad

Se deberán realizar pruebas sobre las funcionalidades implementadas para detectar errores y verificar que el sistema cumpla con los requerimientos definidos.

- Gestión de proyectos informáticos

El proyecto será organizado mediante una metodología de trabajo que permita planificar actividades, establecer prioridades, controlar avances y realizar entregas incrementales.

De esta manera, Handle Kraft permite integrar diferentes competencias de la carrera dentro de un proyecto aplicado a una necesidad concreta.

# 3. Relación del proyecto con mis intereses profesionales

El proyecto Handle Kraft se relaciona con mis intereses profesionales debido a que permite aplicar conocimientos principalmente en las áreas de desarrollo web, desarrollo de software y gestión de datos.

El desarrollo de una plataforma web representa una oportunidad para fortalecer conocimientos relacionados con frontend, backend, bases de datos, integración de sistemas y diseño de soluciones orientadas a usuarios reales.

Además, el proyecto permite trabajar con una problemática empresarial concreta, lo que facilita comprender cómo las tecnologías de información pueden utilizarse para mejorar procesos, reducir tareas manuales y apoyar la toma de decisiones.

También resulta relevante para mi desarrollo profesional porque permite obtener experiencia en un proyecto que integra distintas etapas del desarrollo de software, desde el análisis inicial y levantamiento de requerimientos hasta la implementación, pruebas y validación de una solución.

# 4. Factibilidad del proyecto dentro de la asignatura

El proyecto es factible de realizar dentro de la asignatura debido a que se puede desarrollar de manera incremental, priorizando las funcionalidades principales y dejando aquellas de mayor complejidad para etapas posteriores.

La propuesta contempla inicialmente un MVP compuesto por funcionalidades esenciales como gestión de usuarios, catálogo de productos, cotizaciones básicas, generación y administración de pedidos, panel administrativo e inventario básico.

Esta estrategia permite concentrar los esfuerzos en las funcionalidades que generan mayor valor para el negocio y, posteriormente, incorporar características adicionales de acuerdo con el tiempo disponible y los resultados de las validaciones.

Además, el proyecto puede dividirse en etapas claramente definidas: levantamiento de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas y validación. Esto permite distribuir las actividades durante el período académico y realizar entregas parciales.

La factibilidad también se relaciona con que la solución propuesta utiliza tecnologías y conocimientos propios del área de Ingeniería en Informática, por lo que puede ser desarrollada aplicando las competencias adquiridas durante la carrera.

# 5. Objetivos del proyecto

# 5.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar una plataforma web para Handle Kraft que permita centralizar y optimizar la gestión de ventas, cotizaciones, pedidos, personalización e inventario, mejorando la eficiencia de los procesos operacionales y la experiencia del cliente.

Este objetivo se encuentra alineado con la propuesta del proyecto, cuyo propósito es centralizar la información, automatizar cotizaciones, mejorar la trazabilidad de los pedidos y entregar mayor autonomía a los clientes.

# 5.2 Objetivos específicos

- Analizar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma, considerando las necesidades de los clientes y de la administración de Handle Kraft.

- Diseñar la arquitectura, interfaz y estructura de datos necesarias para implementar la plataforma web.

- Desarrollar un sistema de gestión de usuarios, permitiendo registro, inicio de sesión y administración de cuentas.

- Implementar un catálogo digital de productos, incorporando información sobre productos, tamaños, características y precios.

- Desarrollar un módulo de cotizaciones y personalización, permitiendo gestionar solicitudes de acuerdo con las características y cantidades requeridas por el cliente.

- Implementar la gestión de pedidos y seguimiento de estados, permitiendo mejorar la trazabilidad de las solicitudes realizadas por los clientes.

- Desarrollar funcionalidades administrativas para la gestión de productos, pedidos e inventario.

- Realizar pruebas funcionales y de integración para verificar el correcto funcionamiento de la plataforma.

- Validar la solución mediante retroalimentación del cliente o usuario, identificando oportunidades de mejora antes de la entrega final.

# 6. Propuesta metodológica de trabajo

Para el desarrollo del proyecto se propone utilizar una metodología basada en Scrum y desarrollo incremental, debido a que permite dividir el proyecto en entregas pequeñas y realizar validaciones periódicas.

El trabajo se organizará mediante un Product Backlog, donde se registrarán y priorizarán las funcionalidades necesarias para la plataforma.

El desarrollo se dividirá en Sprints, dentro de los cuales se realizarán actividades de planificación, desarrollo, pruebas y revisión.

La metodología propuesta considera las siguientes etapas:

### Etapa 1: Levantamiento y análisis

Se identificarán las necesidades del negocio y los usuarios, definiendo los requerimientos funcionales y no funcionales.

Resultado esperado: documento de requerimientos y backlog inicial.

### Etapa 2: Diseño

Se diseñará la arquitectura de la solución, estructura de la base de datos, navegación del sistema e interfaces principales.

Resultado esperado: prototipos, modelo de datos y diseño general de la plataforma.

### Etapa 3: Desarrollo del MVP

Se implementarán progresivamente las funcionalidades prioritarias, comenzando por los módulos principales de usuarios, productos, cotizaciones y pedidos.

Resultado esperado: versión funcional del MVP.

### Etapa 4: Integración y pruebas

Se integrarán los diferentes módulos y se realizarán pruebas para detectar errores y verificar el cumplimiento de los requerimientos.

Resultado esperado: plataforma integrada y funcional.

### Etapa 5: Validación y mejoras

Se realizará una revisión de la solución y se recopilará retroalimentación para corregir errores y realizar mejoras.

Resultado esperado: versión final validada.

### Etapa 6: Documentación y presentación

Finalmente, se documentará el trabajo realizado, los resultados obtenidos y las principales conclusiones del proyecto. Resultado esperado: documentación final y presentación del proyecto.

# 7. Plan de trabajo para el proyecto APT

| Etapa | Actividad | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento de información | Identificación de necesidades |
| 2 | Definición de requerimientos | Requerimientos funcionales y no funcionales |
| 3 | Creación del Product Backlog | Funcionalidades priorizadas |
| 4 | Diseño de arquitectura | Arquitectura general del sistema |
| 5 | Diseño de base de datos | Modelo de datos |
| 6 | Diseño de interfaces | Prototipos de las pantallas |
| 7 | Desarrollo de usuarios | Registro e inicio de sesión |
| 8 | Desarrollo del catálogo | Catálogo funcional |
| 9 | Desarrollo de cotizaciones | Módulo de cotizaciones |
| 10 | Desarrollo de pedidos | Creación y seguimiento de pedidos |
| 11 | Desarrollo administrativo | Panel de administración |
| 12 | Desarrollo de inventario | Control básico de inventario |
| 13 | Integración | Módulos integrados |
| 14 | Pruebas | Registro de resultados y corrección de errores |
| 15 | Validación | Retroalimentación y mejoras |
| 16 | Documentación | Informe final |
| 17 | Presentación | Presentación y demostración del proyecto |

# 8. Propuesta de evidencias

Para demostrar el cumplimiento de las actividades y objetivos del proyecto se propone recopilar las siguientes evidencias:

### Evidencias de análisis

- Documento de requerimientos.

- Identificación de requerimientos funcionales y no funcionales.

- Historias de usuario.

- Product Backlog.

- Priorización de funcionalidades.

### Evidencias de diseño

- Diagrama de arquitectura.

- Modelo entidad-relación o modelo de base de datos.

- Diagramas de casos de uso.

- Prototipos de las interfaces.

- Diseño de navegación de la plataforma.

### Evidencias de desarrollo

- Capturas de pantalla de las funcionalidades implementadas.

- Código fuente del proyecto.

- Repositorio de control de versiones.

- Registro de avances de los Sprints.

- Versión funcional del MVP.

### Evidencias de pruebas

- Plan de pruebas.

- Casos de prueba.

- Resultados de pruebas funcionales.

- Registro de errores encontrados.

- Evidencias de corrección de errores.

### Evidencias de validación

- Retroalimentación del cliente o usuarios.

- Registro de observaciones.

- Cambios realizados a partir de la retroalimentación.

- Comparación entre requerimientos definidos y funcionalidades implementadas.

### Evidencias finales

- Plataforma web funcional.

- Manual o documentación de usuario.

- Documentación técnica.

- Informe final.

- Presentación y demostración del proyecto.

Estas evidencias permitirán demostrar de manera concreta el avance del proyecto y la relación entre las actividades realizadas, los objetivos definidos y los resultados obtenidos.